Iteracia 1

1. Vytvorit webove rozhranie – 2 hod
2. Dopyty na databazu – 6 hod
3. Zobrazenie 2D mapy – 4 hod
4. Vizualizacia udajov na 2d mape(podla GPS a velkosty okruhu) – 10 hod

22 hodin

Iteracia 2

1. Odhadnutie hodnot aj pre nemonitorovane oblasti – 20 hod
2. Volba parametrov zobrazovania(Vlhkosť (pôdy/vzduchu), Teplota (denná/nočná), Rýchlosť vetra, Zrazky, Kvalita pody, Priame svetlo, Hlučnosť, Množstvo smogu) – 8 hod
3. Nastavenie idealnych hodnot podla jednotlivych fatorov – 4 hod

32 hod

Iteracia 3

1. Voľba podla časoveho rozmedzia(datum od do) – 4 hod
2. Zvolenie dolezitych faktorov – 4 hod
3. Validacia vstupov z formularov – 9 hod
4. Zobrazenie legendy k mape – 1 hod

18 hod